Утверждена

Постановлением Правительства

Челябинской области

от_______2010 г. №_______

# ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

областной целевой программы

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

в Челябинской области на 2011-2015 годы»

| Наименование областной целевой программы | - | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011-2015 годы (далее именуется – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разра-ботке Программы | - | распоряжение Губернатора Челябинской области от 11.03.2010 г. № 249-р «О создании рабочей группы» |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области |
| Цель Программы | - | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях |
| Задачи Программы | - | приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений; предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехнических сооружениях, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение жилого фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий; определение и нанесение на карты населённых пунктов зон затопления в случае прорыва потенциально опасных гидротехнических сооружений, определение возможного материального ущерба |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Програм-мы | - | количество гидротехнических сооружений, приведённых в безопасное состояние; количество разработанной проектно-сметной документации (далее именуется – ПСД) на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; соотношение объёма средств предотвращённого возможного материального ущерба к объёму средств областного бюджета на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений (рублей на рубль) |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2011-2015 годы |
| Перечень программных мероприятий | - | мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; водохозяйственные мероприятия; мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности; мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
| Объёмы и источники финансирования Программы | - | объём финансирования Программы в 2011-2015 годах составляет 637573,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 606943,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 30630,0тыс. рублей; из них; в 2011 году – 132222,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 125393,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 6829,0 тыс. рублей; в 2012 году – 129468,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 122903,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 6565,0 тыс. рублей; в 2013 году – 122751,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 116933,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 5818,0 тыс. рублей; в 2014 году – 125211,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 119812,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 5399,0тыс. рублей; в 2015 году – 127921,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 121902,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 6019,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показа-тели социально- экономической эффективности | - | приведение в безопасное состояние 21 гидротехническое сооружение; предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехнических сооружениях на сумму 12900,57 млн. рублей; обеспечение гарантированного водоснабжения населения и объектов экономики городов Бакал, Златоуст, Карабаш, Катав-Ивановск, Куса, Миасс, Нязепетровск, Сим и Юрюзань |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Челябинской области находится 345 гидротехнических сооружений (далее именуются – ГТС), в том числе в муниципальной собственности 176, бесхозяйных – 46. Из указанного количества 67 ГТС имеют неудовлетворительный (опасный) уровень безопасности и требуют проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции.

Срок эксплуатации большинства ГТС составляет более 40 лет. Данные  ГТС имеют значительный износ, оборудование физически и морально устарело. Отсутствие необходимых средств не позволяет содержать их в надлежащем технически исправном состоянии, своевременно проводить  профилактические и капитальные ремонты. Отсутствие деклараций безопасности ГТС не даёт возможности постоянно отслеживать состояние сооружений и своевременно разрабатывать и выполнять мероприятия по поддержанию их в безопасном состоянии. У ГТС сельскохозяйственного назначения отсутствуют собственники и эксплуатирующие организации. Данные ГТС находятся в полуразрушенном состоянии и в период весеннего половодья и дождевых паводков являются источниками загрязнения водных объектов.

В рамках Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2007-2010 годы, утверждённого постановлением Правительства Челябинской области от 15.02.2007 г. № 8-П (далее именуется – Комплексный план), разработана проектно-сметная документация (далее именуется – ПСД) и начаты работы по приведению в безопасное состояние 24 ГТС, находившихся в аварийном и неработоспособном состоянии и представляющих в случае аварии на ГТС наибольшую опасность для населения и объектов экономики Челябинской области. В результате реализации Комплексного плана завершены работы по капитальному ремонту ГТС Верхнеуфалейского водохранилища в Верхнеуфалейском городском округе и ГТС Ново-Кумлякского пруда в Пластовском муниципальном районе. Также проведены работы по консервации ГТС Карасёвского пруда на р. Миасс в Карабашском городском округе. По остальным объектам частично проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции. На многих ГТС проведены работы по демонтажу различных узлов и конструкций сооружений, что привело их в неработоспособное состояние и способствовало ухудшению технического состояния ГТС. Создавшаяся ситуация может привести к катастрофическим последствиям, включая разрушение ГТС. Водные объекты, на которых расположены 10 ГТС, являются единственными источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городов области. В случае разрушения указанных ГТС нарушается система водоснабжения городов Бакал, Златоуст, Карабаш, Катав-Ивановск, Куса, Миасс, Нязепетровск, Сим и Юрюзань.

Требуется завершение работ по ликвидации, консервации, капитальному ремонту и реконструкции ГТС, установке новых узлов и конструкций.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на ГТС.

Достижение основной  цели Программы предлагается осуществить путём выполнения следующих задач:

1) приведение в безопасное состояние ГТС путём осуществления в полном объёме работ по ликвидации, консервации, капитальному ремонту и реконструкции ГТС;

2) предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение жилого фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий;

3) определение и нанесение на карты населённых пунктов зон затопления в случае прорыва потенциально опасных ГТС, определение возможного ущерба.

Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы являются:

1) количество ГТС, приведённых в безопасное состояние - 21 (работы по данным ГТС будут закончены в полном объёме), в том числе: в 2011 году - 6, в 2012 году - 4, в 2013 году - 1, в 2014 году - 1, в 2015 году - 9;

2) количество разработанной ПСД - 9, в том числе: в 2011 году – 1,      2012 году - 3, 2013 году – 1; 2014 году - 3, 2015 году - 1;

2) показатели, позволяющие оценить экономическую эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности ГТС. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как частное от деления объёма средств возможного материального ущерба, который мог быть причинен населению и объектам экономики при аварии на ГТС и который удалось или удастся предотвратить по году завершения работ по капитальному ремонту и реконструкции ГТС, на объём средств областного бюджета на финансирование данных работ. Расчёт экономической эффективности использования средств областного бюджета представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  | В целом по Программе | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Предотвращённый ущерб, тыс. рублей | 12900570,0 | 3049100,0 | 2176400,0 | 219600,0 | 450000,0 | 7005470,0 |
| Средства областного бюджета на капитальный ре-монт и рекон-струкцию ГТС, тыс. рублей | 523319,0 | 15913,0 | 54486,0 | 4410,0 | 12890,0 | 435620,0 |
| Экономическая эффективность, рубля/рубль | 24,65 | 191,6 | 39,9 | 49,8 | 34,9 | 16,1 |

Величина экономической эффективности зависит от степени опасности ГТС, объёма выполняемых работ на ГТС и суммы средств областного бюджета, необходимой для приведения ГТС в безопасное состояние.

В 2011 году показатель экономической эффективности планируется в сумме 191,6 рубля/рубль – самый большой по годам реализации Программы, в связи с тем, что в 2011 году завершаются проводимые в 2008 – 2010 годах работы по капитальному ремонту ГТС Катав-Ивановского водохранилища в Катав-Ивановском муниципальном районе на сумму средств областного бюджета в объёме 11143,0 тыс. рублей. В результате завершения указанных работ предотвращается возможный материальный ущерб в сумме                 2974,0 млн. рублей.

Суммы предотвращенных ущербов по каждому ГТС определены при разработке ПСД. При этом проектными организациями использовалась Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения" РД 03-626-03, утвержденная совместным приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 15.08.2003 г.  № 482/175а и согласованная Минэкономразвития России письмом от   14.03.2002 г. № МЦ-234/23.

Основные целевые индикативные показатели приведены в приложении 3.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2011-2015 годов.

В соответствии с ПСД сроки работ по ликвидации и консервации ГТС определены в течение 0,5 лет, по капитальному ремонту и реконструкции ГТС – от 1,0 до 2,5 лет. С учётом финансовых возможностей областного бюджета сроки реализации мероприятий Программы установлены от 1 до 5 лет.

Сроки реализации Программы могут быть изменены по решению Правительства Челябинской области в случаях, предусмотренных Порядком разработки и реализации областных целевых программ, утверждённым постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П.

4. Система программных мероприятий

Для решения поставленных задач Программой предусматриваются следующие мероприятия (приложения 1 и 2):

4.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Данный раздел включает мероприятия по ликвидации 2 бесхозяйных ГТС, находящихся в предельном (аварийном) состоянии, не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена. По указанным мероприятиям разработана ПСД, имеющая положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Раздел также предусматривает мероприятия по разработке ПСД на ликвидацию 1 ГТС.

Реализация мероприятий позволит привести в безопасное состояние ГТС, снизить уровень угрозы чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики в случае аварии на ГТС.

Срок реализации мероприятий - 2011 год (ликвидация бесхозяйных ГТС) и 2014 год (разработка ПСД). Выполнение мероприятий планируется за счёт средств областного бюджета. Общий объём финансирования составляет 12624,00 тыс. рублей.

4.2. Водохозяйственные мероприятия, включающие в себя:

1) мероприятия по консервации 2 ГТС, находящихся в муниципальной собственности, не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена. По указанным мероприятиям разработана ПСД, имеющая положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»;

2) мероприятия по разработке деклараций безопасности по 13 ГТС, находящихся в муниципальной собственности. Данные мероприятия включают работы по определению и нанесению на карты населённых пунктов зон затопления в случае прорыва потенциально опасных ГТС, определение возможного ущерба.

Реализация мероприятий позволит снизить уровень угрозы чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики в случае аварии на ГТС.

Срок реализации мероприятий – 2011 – 2015 годы.

Выполнение мероприятий планируется за счёт средств областного бюджета и средств местных бюджетов. Общий объём финансирования составляет 25550,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 25250,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 300,0 тыс. рублей.

4.3. Мероприятия по капитальному ремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

Данный раздел предусматривает проведение работ на 13 ГТС, которые находятся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии и представляют в случае аварии на ГТС опасность для населения и объектов экономики Челябинской области. По указанным мероприятиям разработана ПСД, имеющая положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Также предусмотрены мероприятия по разработке ПСД по капитальному ремонту 7 ГТС.

Реализация мероприятий позволит привести в технически исправное состояние 13 ГТС, обеспечить проведение работ по капитальному ремонту                      7 ГТС после 2015 года.

Срок реализации мероприятий – 2011-2015 годы.

Выполнение мероприятий планируется за счёт средств областного бюджета и средств местных бюджетов. Общий объём финансирования составляет 419394,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 403596,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 15798,0 тыс. рублей.

4.4. Мероприятия по реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

Данный раздел предусматривает реконструкцию 4 ГТС, находящихся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии и представляющих в случае аварии на ГТС опасность для населения и объектов экономики Челябинской области. По указанным мероприятиям разработана ПСД, имеющая положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Также предусмотрены мероприятия по разработке ПСД по реконструкции 1 ГТС.

Реализация мероприятий позволит привести в технически исправное состояние 4 ГТС, обеспечить проведение работ по реконструкции 1 ГТС.

Срок реализации мероприятий – 2011-2015 годы.

Выполнение мероприятий планируется за счёт средств областного бюджета и средств местных бюджетов. Общий объём финансирования составляет 180005,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 165473,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 14532,0 тыс. рублей.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется за счёт средств областного бюджета и средств местных бюджетов.

Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 637573,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 606943,0 тыс. рублей,

средства местных бюджетов  - 30630,0 тыс. рублей.

Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств областного бюджета подлежат ежегодной корректировке в пределах расходов, предусмотренных областным бюджетом.

Кроме того, бюджету Челябинской области ежегодно в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год выделяются субсидии федерального бюджета на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС. Поэтому, объёмы финансирования отдельных мероприятий Программы за счёт средств областного бюджета подлежат ежегодной корректировке с учётом сумм субсидий, выделяемых из федерального бюджета.

Пообъектное распределение субсидий федерального бюджета осуществляется на основании Соглашений между Правительством Челябинской области и Федеральным агентством водных ресурсов. Порядок предоставления и расходования субсидий федерального бюджета устанавливается федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Объёмы финансирования из средств местных бюджетов определены в соответствии с представленными предложениями органов местного самоуправления Челябинской области.

Распределение расходов по мероприятиям Программы в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1.

Финансово-экономическое обоснование затрат в разрезе мероприятий Программы приведено в приложении 4.

6. Организация управления и механизм реализации Программы.

Общее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик – Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области (далее именуется – Министерство), которое является также главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы.

Государственный заказчик Программы:

1) координирует деятельность исполнителей Программы в ходе её реализации;

2) осуществляет контроль за целевым использованием средств областного бюджета;

3) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) проводит анализ эффективности программных мероприятий;

5) подготавливает Правительству Челябинской области ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, затрат на программные мероприятия;

6) с учётом хода реализации Программы уточняет объём средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году, и представляет в установленном порядке проекты бюджетных заявок для финансирования Программы за счёт средств областного бюджета в очередном финансовом году в Министерство экономического развития Челябинской области и Министерство финансов Челябинской области;

7) подготавливает ежегодно, в срок до 1 февраля, доклад о ходе реализации Программы для представления Губернатору Челябинской области.

Государственным заказчиком на выполнение мероприятий по бесхозяйным ГТС, финансируемых за счёт средств областного бюджета, является Министерство. Заказчиком на выполнение мероприятий по ГТС, находящимся в муниципальной собственности, являются администрации городских округов и муниципальных районов Челябинской области.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании государственных контрактов и договоров на выполнение соответствующих работ, заключаемых в установленном порядке главным распорядителем средств областного бюджета с исполнителями работ и муниципальными образованиями Челябинской области. Исполнители мероприятий Программы определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Порядок, сроки, перечень отчётной документации, предоставляемой исполнителями мероприятий и администрациями городских округов и муниципальных районов, определяются условиями государственных контрактов и договоров.

С целью эффективного расходования бюджетных средств и достижения запланированных Программой индикативных показателей финансовые средства, полученные в результате экономии средств вследствие размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ  "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", могут быть использованы на другие или дополнительные мероприятия Программы.

Предоставление и расходование субсидий местным бюджетам на выполнение водохозяйственных работ, работ по капитальному ремонту и реконструкции ГТС, осуществляется в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на выполнение водохозяйственных работ, работ по капитальному ремонту и реконструкции ГТС, изложенным в приложении 6.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 5.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы  к 2015 году ожидается следующий экологический и социально-экономический эффект:

1) приведение в надёжное и безопасное  состояние 21 ГТС;

2) предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопления и разрушения жилого фонда и объектов экономики, затопления сельскохозяйственных угодий на общую сумму 12900,57 млн. рублей;

3) обеспечение гарантированного водоснабжения населения и объектов экономики городов Бакал, Златоуст, Карабаш, Катав-Ивановск, Куса, Миасс, Сим и Юрюзань.

Основные целевые индикативные показатели даны в приложении 3.

Заместитель Губернатора

Челябинской области 								    Ю.В. Клёпов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к областной целевой программе

«Обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений в Челябинской области на 2011-2015 годы»

Основные мероприятия Программы и объёмы их финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей | Ожидаемые результаты и экономический эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, финансируемые за счёт средств областного бюджета |
| 1. | Ликвидация ГТС, включая проектно-изыскательские работы | 2011 год | областной бюджет | 12624,0 | 12274,0 |  |  | 350,0 |  | приведение в безопасное состояние 2 ГТС, обеспечение работ по ликвидации 1 ГТС |
| II. Водохозяйственные мероприятия, финансируемые за счёт субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов |
| 1. | Консервация ГТС | 2011 год | всего | 6150,0 | 6150,0 |  |  |  |  | приведение в безопасное состояние 2 ГТС |
|  |  |  | областной бюджет | 5850,0 | 5850,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка деклараций безопасности ГТС | 2011-2015 годы | областной бюджет | 19400,0 |  | 6500,0 | 3700,0 | 5000,0 | 4200,0 | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| Итого по разделу II | всего | 25550,0 | 6150,0 | 6500,0 | 3700,0 | 5000,0 | 4200,0 |  |
|  | областной бюджет | 25250,0 | 5850,0 | 6500,0 | 3700,0 | 5000,0 | 4200,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по капитальному ремонту ГТС, финансируемые за счёт субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов |
| 1. | Капитальный ремонт ГТС, в том числе проектные работы | 2011-2015 годы | всего | 419394,0 | 77667,0 | 82497,0 | 76640,0 | 81820,0 | 100770,0 | приведение в безопасное состояние 13 ГТС, предотвраще-ние возмож-ного матери-ального ущерба в сумме 9699,07 млн. рублей, обеспечение гарантирован-ного водоснаб-жения городов Бакал, Карабаш, Катав-Ивановск, Куса, Сим и Юрюзань, обеспечение работ по капитальному ремонту 7 ГТС |
|  |  |  | областной бюджет | 403596,0 | 74316,0 | 79170,0 | 73980,0 | 79090,0 | 97040,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15798,0 | 3351,0 | 3372,0 | 2660,0 | 2730,0 | 3730,0 |  |
| IV. Мероприятия по реконструкции ГТС, финансируемые за счёт субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов |
| 1. | Реконструкция ГТС, в том числе проектные работы | 2011-2015 годы | всего | 180005,0 | 36131,0 | 40471,0 | 42411,0 | 38041,0 | 22951,0 | приведение в безопасное состояние 4 ГТС, предотвраще-ние возмож-ного матери-ального ущерба в сумме 3201,5 млн. рублей, обеспечение гарантирован-ного водоснаб-жения городов Златоуст, Миасс, Нязепетровск, обеспечение работ по реконструкции 1 ГТС |
|  |  |  | областной бюджет | 165473,0 | 32953,0 | 37233,0 | 39253,0 | 35372,0 | 20662,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 14532,0 | 3178,0 | 3238,0 | 3158,0 | 2669,0 | 2289,0 |  |
| Всего по Программе | всего | 637573,0 | 132222,0 | 129468,0 | 122751,0 | 125211,0 | 127921,0 |  |
|  | областной бюджет | 606943,0 | 125393,0 | 122903,0 | 116933,0 | 119812,0 | 121902,0 |  |
|  | местный бюджет | 30630,0 | 6829,0 | 6565,0 | 5818,0 | 5399,0 | 6019,0 |  |

Заместитель Губернатора Челябинской области										   Ю.В. Клёпов

Приложение 2

к областной целевой программе

«Обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений в Челябинской области на 2011-2015 годы»

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области

на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование водного объекта, на котором расположено ГТС, месторасположение ГТС | Срок исполнения | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей | Ожидаемые результаты и экономический эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, финансируемые за счёт средств областного бюджета |
| 1. Мероприятия по ликвидации бесхозяйных ГТС, не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена |
| 1. | Пруд на Шабано-вом логу, Бредин-ский муниципаль-ный район | 2011 год | областной бюджет | 5473,00 | 5473,00 |  |  |  |  | приведение ГТС в безопасное состояние |
| 2. | Пруд на реке Сухая, Варненский муниципальный район | 2011 год | областной бюджет | 6801,00 | 6801,00 |  |  |  |  | приведение ГТС в безопасное состояние |
| 3. | Пруд на реке Караболка, село Новобурино Кунашакского муниципального района. Проектно-изыскательские работы | 2014 год | областной бюджет | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  | обеспечение работ по ликвидации ГТС |
| Итого по разделу I | областной бюджет | 12624,0 | 12274,0 |  |  | 350,0 |  |  |
| II. Водохозяйственные мероприятия, финансируемые за счёт субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов |
| 1. Мероприятия по консервации ГТС, не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена |
| 1. | Суховязское водохранилище на реке Большой Суховяз, Верхне-уфалейский городской округ | 2011 год | всего | 5670,0 | 5670,0 |  |  |  |  | приведение ГТС в безопасное состояние |
|  |  |  | областной бюджет | 5370,0 | 5370,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Плотина № 17 на реке Миасс, Миас-ский городской округ | 2011 год | областной бюджет | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  | приведение ГТС в безопасное состояние |
| 2. Разработка деклараций безопасности ГТС |
| 1. | Пруд на Муртазовом логу, Агаповский муниципальный район | 2012 год | областной бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 2. | Пруд на реке Карталы-Аят, Варненский муниципальный район | 2012 год | областной бюджет | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 3. | Верхнеуфалейское водохранилище на реке Уфалейка, Верхнеуфалейский городской округ | 2012 год | областной бюджет | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 4. | Нижнеуфалейское водохранилище на реке Уфалейка, Верхнеуфалейский городской округ | 2012 год | областной бюджет | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 5. | Богородский пруд на реке Сак-Элга, Карабашский городской округ | 2012 год | областной бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 6. | Озеро Сугомак, Кыштымский городской округ | 2013 год | областной бюджет | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 7. | Верхне-Иремельское водохранилище на реке Верхний Иремель, Миасский городской округ | 2014 год | областной бюджет | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 8. | Поликарповский пруд на реке Миасс, Миасский городской округ | 2015 год | областной бюджет | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 9. | Пруд на реке Темир-Зингейка (Хрустальный), Нагайбакский муниципальный район, | 2012 год | областной бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 10. | Водохранилище на реке Чёрная (Чернореченский), Нагайбакский муниципальный район | 2012 год | областной бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 11. | Озеро Зюраткуль, Саткинский муниципальный район | 2013 год | областной бюджет | 1700,0 |  |  | 1700,0 |  |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 12. | Саткинское питьевое водохранилище на реке Большая Сатка, Саткинский муниципальный район | 2014 год | областной бюджет | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| 13 | Порожское водохранилище на реке Большая Сатка, Саткинский муниципальный район | 2015 год | областной бюджет | 1700,0 |  |  |  |  | 1700,0 | выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ |
| Итого по разделу II | всего | 25550,0 | 6150,0 | 6500,0 | 3700,0 | 5000,0 | 4200,0 |  |
|  | областной бюджет | 25250,0 | 5850,0 | 6500,0 | 3700,0 | 5000,0 | 4200,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, финансируемые за счёт субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов |
| 1. | Пруд на реке Солодянка, Агапов-ский муниципаль-ный район | 2011-2015 годы | областной бюджет | 47507,0 | 5000,0 | 12027,0 | 9380,0 | 10140,0 | 10960,0 | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 16,4 млн. рублей |
| 2. | Пруд на ручье Солодянка, Ага-повский муници-пальный район | 2011-2015 годы | областной бюджет | 23480,0 | 4040,0 | 4310,0 | 4660,0 | 5030,0 | 5440,0 | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 39,97 млн. рублей |
| 3. | Симское водохра-нилище на реке Сим, Ашинский муниципальный район | 2011-2012 годы | всего | 16930,0 | 8190,0 | 8740,0 |  |  |  | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 610,0 млн. рублей, обеспечение гарантирован-ного водоснаб-жение пред-приятий города Сим |
|  |  |  | областной бюджет | 15350,0 | 7400,0 | 7950,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1580,0 | 790,0 | 790,0 |  |  |  |  |
| 4. | Водохранилище на реке Камышлы-Аят, Брединский муниципальный район | 2011-2015 годы | областной бюджет | 69710,0 | 9000,0 | 12710,0 | 17100,0 | 14850,0 | 16050,0 | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще- ние возможно- го материаль-ного ущерба в сумме 23,3 млн. рублей |
| 5. | Водохранилище на балке Боровая, Брединский муниципальный район. Проектно-изыскательские работы | 2014 год | областной бюджет | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | обеспечение работ по капитальному ремонту ГТС |
| 6. | Пруд на балке Угольный дол, Брединский муниципальный район. Проектно-изыскательские работы | 2014 год | областной бюджет | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | обеспечение работ по капитальному ремонту ГТС |
| 7. | Водохранилище на балке Солёный дол, Брединский муниципальный район. Проектно-изыскательские работы | 2013 год | областной бюджет | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  | обеспечение работ по капитальному ремонту ГТС |
| 8. | Киалимское водо-хранилище на реке Большой Киалим, Карабашский городской округ | 2011-2012 годы | всего | 15390,0 | 7450,0 | 7940,0 |  |  |  | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще-ние возможно- го материаль-ного ущерба в сумме 74,5 млн. рублей; обеспечение гарантирован-ное водоснаб-жение города Карабаша |
|  |  |  | областной бюджет | 14296,0 | 6903,0 | 7393,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1094,0 | 547,0 | 547,0 |  |  |  |  |
| 9. | Озеро-пруд Серебры, Карабаш-ский городской округ | 2011 год | всего | 5084,0 | 5084,0 |  |  |  |  | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще- ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 75,1 млн. рублей; обеспечение гарантирован-ное водоснаб-жение север-ной части города Карабаша |
|  |  |  | областной бюджет | 4770,0 | 4770,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 314,0 | 314,0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Пруд на ручье Сухой дол (Вишнёвая плоти-на), Карталинский муниципальный район | 2011-2015 Годы | всего | 34340,0 | 5910,0 | 6300,0 | 6810,0 | 7360,0 | 7960,0 | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 32,4 млн. рублей |
|  |  |  | областной бюджет | 31380,0 | 5310 | 5700,0 | 6210,0 | 6760,0 | 7400,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2960,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 560,0 |  |
| 11. | Водохранилище на реке Нижний Тогузак, Карталинский муниципальный район. Проектно-изыскательские работы | 2015 год | областной бюджет | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 | обеспечение работ по капитальному ремонту ГТС |
| 12. | Катав-Ивановское водохранилище на реке Катав, Катав-Ивановский муни-ципальный район | 2011 год | всего | 11443,0 | 11443,0 |  |  |  |  | приведение ГТС в безопас-состояние, предотвраще- ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 2974 млн. рублей, гарантирован-ное водоснаб-жение предприятий города Катав-Ивановск |
|  |  |  | областной бюджет | 11143,0 | 11143,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Юрюзанское водо-хранилище на реке Юрюзань, Катав-Ивановский муни-ципальный район | 2011-2015 годы | всего | 98700,0 | 16990,0 | 18110,0 | 19570,0 | 21160,0 | 22870,0 | приведение ГТС в безопас-состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 4162,0 млн. рублей, гарантирован-ное водоснабжение предприятий города Юрюзань |
|  |  |  | областной бюджет | 95900,0 | 16490,0 | 17610,0 | 18970,0 | 20560,0 | 22270,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2800,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 14. | Озеро Сугомак, Кыштымский городской округ | 2015 год | всего | 12800,0 |  |  |  |  | 12800,0 | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 12,0 млн. рублей, обеспечение гарантирован-ного водоснаб-жения города Кыштыма |
|  |  |  | областной бюджет | 11850,0 |  |  |  |  | 11950,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 950,0 |  |  |  |  | 950,0 |  |
| 15. | Пруд на реке Кыштым (Дехановский), Озёрский город-ской округ | 2013-2015 годы | всего | 36010,0 |  |  | 11080,0 | 11980,0 | 12950,0 | приведение ГТС в безопас- состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 244,0 млн. рублей |
|  |  |  | областной бюджет | 32920,0 |  |  | 10120,0 | 10950,0 | 11850,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3090,0 |  |  | 960,0 | 1030,0 | 1100,0 |  |
| 16. | Пруд Верхне-Кабанский на реке Кабанка, Пластовский муниципальный район |  | всего | 21080,0 |  |  | 5540,0 | 6300,0 | 9240,0 | приведение ГТС в безопас-ное состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 35,4 млн. рублей |
|  |  |  | областной бюджет | 19560,0 |  |  | 5040,0 | 5800,0 | 8720,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1520,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 520,0 |  |
| 17. | Мало-Саткинское водохранилище на реке Малая Сатка, Саткинский муни-ципальный район | 2011-2012 годы | всего | 9420,0 | 4560,0 | 4860,0 |  |  |  | приведение ГТС в безопас-состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 1400,0 млн. рублей; обеспечение гарантирован-ного водоснаб-жения города Бакала |
|  |  |  | областной бюджет | 8230,0 | 4260,0 | 3970,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1190,0 | 300,0 | 890,0 |  |  |  |  |
| 18. | Водохранилище на реке Агыр, Уйский муниципальный район. Проектно-изыскательские работы | 2012 год | областной бюджет | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | обеспечение работ по капитальному ремонту ГТС |
| 19. | Пруд № 1 на реке Глазуновка, Уйский муниципальный район. Проектно-изыскательские работы | 2012 год | областной бюджет | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | обеспечение работ по капитальному ремонту ГТС |
| 20. | Пруд № 3 на реке Бишкиль (основной створ) Чебаркульский муниципальный район. Проектно-изыскательские работы | 2012 год | областной бюджет | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | обеспечение работ по капитальному ремонту ГТС |
| Итого по разделу III | всего | 419394,0 | 77667,0 | 82497,0 | 76640,0 | 81820,0 | 100770,0 |  |
|  | областной бюджет | 403596,0 | 74316,0 | 79170,0 | 73980,00 | 79090,0 | 97040,0 |  |
|  | местный бюджет | 15798,0 | 3351,0 | 3327,0 | 2660,0 | 2730,0 | 3730,0 |  |
| IV. Мероприятия по реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности, финансируемые за счёт субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов |
| 1. | Мало-Тесьминское водохранилище на реке Малая Тесьма, Златоустовский городской округ | 2011-2015 годы | всего | 114755,0 | 22951,0 | 22951,0 | 22951,0 | 22951,0 | 22951,0 | приведение ГТС в безопас- состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 2440,0 млн. рублей; обеспечение гарантирован-ного водоснаб-жения города Златоуста |
|  |  |  | областной бюджет | 103313,0 | 20663,0 | 20663,0 | 20663,0 | 20662,0 | 20662,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 11442,0 | 2288,0 | 2288,0 | 2288,0 | 2289,0 | 2289,0 |  |
| 2. | Городской пруд на реке Ай, Златоустовский городской округ | 2013-2014 годы | всего | 13650,0 |  |  | 6560,0 | 7090,0 |  | Приведение ГТС в безопасности состояние,предотвращение возможного материального ущерба в сумме 450,0 млн. рублей |
|  |  |  | областной бюджет | 12890,0 |  |  | 6180,0 | 6710,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 760,0 |  |  | 380,0 | 380,0 |  |  |
| 3. | Миасский городской пруд на реке Миасс, Миасский городской округ | 2011-2012 годы | всего | 18450,0 | 8930,0 | 9520,0 |  |  |  | приведение ГТС в безопас-состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 91,9 млн. рублей, обеспечение гаранитрован-ного водоснаб-жения пред-приятий города Миасса |
|  |  |  | областной бюджет | 16610, | 8040,0 | 8570,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1840,0 | 890,0 | 950,0 |  |  |  |  |
| 4. | Нязенское водохранилище на реке Нязя, Нязепет-ровский муници-пальный район | 2013 год | всего | 4900,0 |  |  | 4900,0 |  |  | приведение ГТС в безопас-состояние, предотвраще-ние возможно-го материаль-ного ущерба в сумме 219,6 млн. рублей, обеспечение гаранитрован-ного водоснаб-жения города Нязепетровска |
|  |  |  | областной бюджет | 4410,0 |  |  | 4410,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 490,0 |  |  | 490,0 |  |  |  |
| 5. | Верхне-Кыштымское водохранилище на реке Кыштым, Кыштымский городской округ. Проектно-изыскательские работы, реконструкция | 2011-2014 год | областной бюджет | 28250,0 | 4250,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |  | обеспечение работ по реконструкции ГТС |
| Итого по разделу IV | всего | 180005,0 | 36131,0 | 40471,0 | 42411,0 | 38041,0 | 22951,0 |  |
|  | областной бюджет | 165473,0 | 32953,0 | 37233,0 | 39253,0 | 35372,0 | 20662,0 |  |
|  | местный бюджет | 14532,0 | 3178,0 | 3238,0 | 3158,0 | 2669,0 | 2289,0 |  |
| Всего по Программе | всего | 637573,0 | 132222,0 | 129468,0 | 122751,0 | 125211,0 | 127921,0 |  |
|  | областной бюджет | 606943,0 | 125393,0 | 122903,0 | 116933,0 | 119812,0 | 121902,0 |  |
|  | местный бюджет | 30630,0 | 6829,0 | 6565,0 | 5818,0 | 5399,0 | 6019,0 |  |

Заместитель Губернатора Челябинской области 										   Ю.В. Клёпов

|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к областной целевой программе «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011-2015 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикативные показатели Программы |
| № п/п | Наименование индикативного показателя | Единица измерения | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное состояние | шт. | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Количество разработанной ПСД | шт. | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| *- показатель определён как частное от деления объема средств предотвращенного возможного материального ущерба**, который мог быть причинён, на объем средств областного бюджета на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции ГТС; ** - показатель определен в соответствии с проектно-сметной документацией. Заместитель Губернатора Челябинской области Ю.В. Клёпов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к областной целевой программе

«Обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений в Челябинской области

на 2011-2015 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

Объёмы финансирования работ по ликвидации, консервации, капитальному ремонту и реконструкции ГТС определены в соответствии с ПСД, имеющей положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

Расчёт объёмов финансирования указанных работ по годам произведён исходя из их сметной стоимости или остатков сметной стоимости в базовых ценах (ценах 2001 года), распределённой пропорционально количеству лет, предусмотренных на выполнение работ.

Расчёт стоимости работ в ценах соответствующих лет осуществлялся по формуле:

S = S1 х 5,15 х 1,18 х i,

где:

S – стоимость работ в ценах соответствующих лет,

S1 – стоимость работ в базовых ценах (ценах 2001 года),

5,15 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на I квартал 2010 года,

1,18 – НДС,

i - индексы - дефляторы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации. Для отрасли «капитальное строительство» указанные индексы-дефляторы  в 2011-2015 годах составляют 1,04; 1,066; 1,081; 1,081; 1,081 соответственно.

Средняя стоимость работ по разработке и согласованию деклараций безопасности ГТС в зависимости от класса их капитальности составляет от 350,0 до 2500,0 тыс. рублей.

Средняя стоимость проектно-изыскательских работ в зависимости от класса капитальности ГТС составляет от 2500,0 до 4250,0 тыс. рублей.

В соответствии с ПСД сроки работ по ликвидации и консервации ГТС определены в течение 0,5 лет, по капитальному ремонту и реконструкции ГТС – от 1,0 до 2,5 лет. С учётом финансовых возможностей областного бюджета сроки работ установлены от 1 до 5 лет.

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы представлено в таблице 2.

Заместитель Губернатора Челябинской области			    Ю.В. Клёпов

Таблица 2

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

в базовых ценах, тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Сметная стоимость | *Выполне- ние на 01.01.2011 г. | Подле- жит выпол-нению | Всего по Программе | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Ликвидация ГТС пруда на Шаба-новом логу, Бре-динский муни-ципальный район | 2011 год | 866,0 | 0,0 | 866,0 | 866,0 | 866,0 |  |  |  |  |
| 2. | Ликвидация ГТС на реке Сухая, Варненский муниципальный район | 2011 год | 1076,1 | 0,0 | 1076,1 | 1076,1 | 1076,1 |  |  |  |  |
| 3. | Консервация ГТС Суховязского водохранилища на реке Большой Суховяз, Верхнеуфалейский городской округ | 2011 год | 897,1 | 0,0 | 897,1 | 897,1 | 897,1 |  |  |  |  |
| 4. | Консервация ГТС плотины № 17 на реке Миасс, Миасский городской округ | 2011 год | 76,0 | 0,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Солодян-ка, Агаповский муниципальный район | 2011-2015 годы | 6683,6 | 241,2 | 6442,4 | 6442,4 | 791,3 | 1785,6 | 1288,5 | 1288,5 | 1288,5 |
| 6. | Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Солодян-ка, Агаповский муниципальный район | 2011-2015 годы | 3557,1 | 362,3 | 3194,8 | 3194,8 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 638,9 | 638,9 |
| 7. | Капитальный ремонт ГТС Симского водо-хранилища на реке Сим, Ашинский муниципальный район | 2011-2012 годы | 3584,0 | 991,0 | 2593,0 | 2593,0 | 1296,5 | 1296,5 |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт ГТС водохранилища на реке Камышлы-Аят, Брединский муниципальный район | 2011-2015 годы | 9797,0 | 369,0 | 9428,0 | 9428,0 | 1424,0 | 1885,3 | 2348,0 | 1885,3 | 1885,4 |
| 9. | Капитальный ремонт ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим, Карабашский городской округ | 2011-2012 годы | 3053,1 | 603,1 | 2450,0 | 2450,0 | 1225,0 | 1225,0 |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт ГТС озера-пруда Серебры, Карабашский городской округ | 2011 год | 1632,7 | 828,4 | 804,3 | 804,3 | 804,3 |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Сухой дол (Вишнёвая плотина), Карталинский муниципальный район | 2011-2015 годы | 5028,4 | 355,4 | 4673,0 | 4673,0 | 934,6 | 934,6 | 934,6 | 934,6 | 934,6 |
| 12. | Капитальный ремонт Катав-Ивановского водохранилища на реке Катав, Катав-Ивановский муниципальный район | 2011 год | 17190,0 | 15191,4 | 1998,6 | 1998,6 | 1998,6 |  |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт ГТС Юрюзанского водохранилища на реке Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район | 2011-2015 годы | 15887,8 | 2449,3 | 13438,5 | 13438,5 | 2687,7 | 2687,7 | 2687,7 | 2687,7 | 2687,7 |
| 14. | Капитальный ремонт ГТС озера Сугомак, Кыштымский городской округ | 2015 год | 1503,6 | 0,0 | 1503,6 | 1503,6 |  |  |  |  | 1503,6 |
| 15. | Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Кыштым (Дехановский) | 2013-2015 годы | 4563,0 | 0,0 | 4563,0 | 4563,0 |  |  | 1521,0 | 1521,0 | 1521,0 |  |
| 16. | Капитальный ремонт ГТС пруда Верхне-Кабанский на реке Кабанка, Пластовский муниципальный район | 2013-2015 годы | 2645,0 | 0,0 | 2645,0 | 2645,0 |  |  | 760,0 | 800,0 | 1085,0 |
| 17. | Капитальный ремонт ГТС Мало-Саткинского водохранилища на реке Малая Сатка, саткинский муниципальный район | 2011-2012 годы | 2479,5 | 1037,3 | 1442,2 | 1442,2 | 721,1 | 721,1 |  |  |  |
| 18. | Реконструкция ГТС Мало-Тесьминского водохранилища на реке Малая Тесьма, Златоустовский городской округ | 2011-2015 годы | 36989,1 | 7744,5 | 29244,5 | 29244,5 | 5848,9 | 5848,9 | 5848,9 | 5848,9 | 5848,9 |
| 19. | Реконструкция ГТС городского пруда на реке Ай, Златоустовский городской округ | 2013-2014 годы | 1801,2 | 0,0 | 1801,2 | 1801,2 |  |  | 900,6 | 900,6 |  |
| 20. | Реконструкция ГТС Миасского городского пруда на реке Миасс, Миасский городской округ | 2011-2012 годы | 2825,1 | 0,0 | 2825,1 | 2825,1 | 1412,5 | 1412,6 |  |  |  |
| 21. | Реконструкция ГТС Нязенского водохранилища на реке Нязя, Нязепетровский муниципальный район | 2013 год | 672,5 | 0,0 | 672,5 | 672,5 |  |  | 672,5 |  |  |

Заместитель Губернатора Челябинской области										Ю.В. Клёпов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к областной целевой программе

«Обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений в Челябинской области

на 2011-2015 годы»

Методика

оценки эффективности реализации мероприятий Программы

Настоящая методика определяет принципы разработки и эффективности реализации Программы.

Под результатом реализации Программы понимается:

приведение в безопасное состояние ГТС;

предотвращение возможного материального ущерба от катастрофических последствий.

Оценка результативности осуществляется исходя из количества ГТС, приведённых в безопасное состояние, количества разработанной ПСД на проведение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, эффективности использования средств областного бюджета.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Челябинской области.

Под эффективностью понимается достижение определённого уровня индикативных показателей за счёт программных мероприятий, реализуемых за счёт бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности её реализации используются следующие индикативные показатели:

1) количество ГТС, приведённых в безопасное состояние;

2) количество разработанной ПСД на проведение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС;

3) эффективность использования средств областного бюджета, определяемая как частное от деления объёма средств возможного материального ущерба, который мог быть причинён населению и объектам экономики при аварии на ГТС и который удалось или удастся предотвратить по году завершения работ по капитальному ремонту и реконструкции ГТС, на объём средств областного бюджета на финансирование данных работ.

Оценка эффективности использовании средств областного бюджета при реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ, утверждённому постановлением Правительства Челябинской области от           22 ноября 2007 года № 256-П.

Заместитель Губернатора Челябинской области 			    Ю.В. Клёпов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к областной целевой программе

«Обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений в Челябинской области на 2011-2015 годы»

Условия

предоставления и методика расчёта субсидий местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, капитального ремонта и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности

1.	Финансирование водохозяйственных мероприятий, капитального ремонта и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется Министерством в форме субсидий местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, капитального ремонта и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности (далее именуются – Субсидии).

Для проведения работ не требуется получения специального разрешения. Они выполняются по ПСД, прошедшей экспертизу в соответствии с действующим законодательством.

2. Условия предоставления Субсидий:

аварийное или неработоспособное состояние ГТС;

ГТС представляет наибольшую опасность в случае разрушения для населения и объектов экономики Челябинской области;

планируемое завершение мероприятия к концу действия Программы;

наличие утверждённой ПСД, имеющей положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»;

мероприятие ранее финансировалось в рамках Комплексного плана;

отсутствие неосвоенных Субсидий, предоставленных муниципальному образованию в предыдущие годы;

наличие долевого финансирования за счет средств местного бюджета водохозяйственных мероприятий, капитального ремонта и реконструкции ГТС;

своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием отчётов по освоению Субсидий, полученных в предыдущем году.

3. Размер Субсидий рассчитывается по формуле:

S = Sобщ. - Sф.б. - Р,

где:

S - размер Субсидий;

Sобщ. - общая сметная стоимость работ в соответствии с проектно-сметной документацией;

Sф.б. - субсидии федерального бюджета, выделяемые на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности;

Р - средства местных бюджетов, выделяемые на софинансирование водохозяйственных мероприятий, капитального ремонта и реконструкции ГТС.

4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Распределение Субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

5. Расходование Субсидий осуществляется в соответствии с договорами на выполнение и финансирование водохозяйственных мероприятий, капитального ремонта и реконструкции ГТС, заключенными между Министерством – главным распорядителем средств областного бюджета – и муниципальными образованиями Челябинской области.

6. Министерство представляет в Министерство финансов Челябинской области в месячный срок:

договоры на выполнение и финансирование за счет Субсидий водохозяйственных мероприятий, капитального ремонта и реконструкции ГТС, заключенные с муниципальными образованиями Челябинской области;

заявки на перечисление Субсидий местным бюджетам.

7. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Министерством заявок на перечисление Субсидий не позднее 5 дней организует перечисление Субсидий на лицевые счета для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

8. Органы местного самоуправления Челябинской области представляют в Министерство не позднее 15 декабря текущего года отчёт о выполненных водохозяйственных мероприятиях, работах по капитальному ремонту и реконструкции ГТС.

9. Контроль за целевым расходованием Субсидий осуществляет Министерство.

10. Органы местного самоуправления Челябинской области несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование Субсидий, предоставленных на финансирование объектов, включенных в Программу.

11. В случае не использования Субсидии или выявления нецелевого использования бюджетных средств получатель Субсидии возвращает в областной бюджет не использованные или использованные не по целевому назначению бюджетные средства в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель Губернатора                                                                         Челябинской области								    Ю.В. Клёпов